РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальный округ Краснотурьинск

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ

26.06.2026              							 	         № 58-О

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Свердловской области, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 20.05.2026 № 61, на основании приказа муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 30.06.2026 № 152-Д «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях муниципального округа Краснотурьинск», руководствуясь Уставом

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») 
с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

- Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

1) за подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 20.08.2026 по 31.08.2026 – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР;

2) за организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР;

3) за техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Шлапакова Татьяна Владимировна, инженер-программист;

4) за подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР;

5) за информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» 
для доступа к электронному дневнику – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР.

- Создать рабочую группу по подготовке к внедрению 
ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Якупов Кирилл Михайлович, техник-программист.

- Рабочей группе обеспечить:

1) своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту 
и достоверность;

2) информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;

3) формирование документов о проведении сквозного тестирования 
и их передачу в муниципальный орган «Управление образования муниципального округа Краснотурьинск»;

4) взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными 
приказом муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 30.06.2026 № 152-Д «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях муниципального округа Краснотурьинск».

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 2» 						С.И. Кем

Приложение 1

к приказу № 58-О от 26.06.2026

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

1. Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР.

2. Шлапакова Татьяна Владимировна, инженер-программист.

3. Боярских Алексей Николаевич, системный администратор информационно-коммуникационных систем.

4. Якупов Кирилл Михайлович, техник-программист.

Приложение 2

к приказу № 58-О от 26.06.2026

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа») | Директор Кем С.И. | приказ | 1 июля 2026 года |
| 3. | Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Свердловской области в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Заместитель директора по УВР Голубева М.Н. | не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 1 августа 2026 года |
| 4. | Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Инженер-программист Шлапакова Т.В. | не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА | 15 сентября 2026 года |
| 5. | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителями (законными представителями) | Техник-программист Якупов К.М. | не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15 сентября 2026 года |
| 6. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации Свердловской области) |  |  |  |
| 7. | Комплектование 1-го и 10-го классов в РГИС по итогам первой волны приема обучающихся | Инженер-программист Шлапакова Т.В. | информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 3 июля 2026 года |
| 8. | В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год | Инженер-программист Шлапакова Т.В. | информация направлена в Минцифры России | 10 июля 2026 года |
| 9. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Инженер-программист Шлапакова Т.В. | все пользователи подключены к ТОР «Моя школа» (администраторы) | 19 июля – 20 августа 2026 года |
| 10. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | Инженер-программист Шлапакова Т.В. | все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области) | с 20 августа 2026 года |
| 11. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Заместитель директора по УВР Голубева М.Н. | сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено | с 20 августа 2026 года |
| 12. | Представление подписанных протоколов сквозного тестирования | Заместитель директора по УВР Голубева М.Н. | подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 28 августа 2026 года |
| 13. | Заполнение расписания уроков на 2026/2027 учебный год | Инженер-программист Шлапакова Т.В. | расписание уроков на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Свердловской области | 1 сентября 2026 года |
| 14. | Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях Свердловской области | Инженер-программист Шлапакова Т.В. | данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 8 сентября 2026 года |
| 15. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 16. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Заместитель директора по УВР Голубева М.Н. | все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 1 августа – 1 сентября 2026 года |
| 17. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Заместитель директора по УВР Голубева М.Н. | специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно |