РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальный округ Краснотурьинск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
 				
ПРИКАЗ      
26.06.2026              							 	         № 58-О

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Свердловской области, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 20.05.2026 № 61, на основании приказа муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 30.06.2026 № 152-Д «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях муниципального округа Краснотурьинск», руководствуясь Уставом 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») 
с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.
2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:
1) за подготовку педагогических и иных работников к работе 
с ТОР «Моя школа» в период с 20.08.2026 по 31.08.2026 – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР;
2) за организацию регистрации педагогических и иных работников 
в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР;
3) за техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Шлапакова Татьяна Владимировна, инженер-программист;
4) за подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку документов о проведении сквозного тестирования – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР;
5) за информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» 
для доступа к электронному дневнику – Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР.
3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению 
ТОР «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Якупов Кирилл Михайлович, техник-программист.
5. Рабочей группе обеспечить:
1) своевременное внесение данных в ТОР «Моя школа», их полноту 
и достоверность;
2) информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа»;
3) формирование документов о проведении сквозного тестирования 
и их передачу в муниципальный орган «Управление образования муниципального округа Краснотурьинск»;
4) взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными 
приказом муниципального органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 30.06.2026 № 152-Д «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях муниципального округа Краснотурьинск».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.




Директор МАОУ «СОШ № 2» 						С.И. Кем



Приложение 1
к приказу № 58-О от 26.06.2026



СОСТАВ
рабочей группы по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

1. Голубева Марина Николаевна, заместитель директора по УВР.
2. Шлапакова Татьяна Владимировна, инженер-программист.
3. Боярских Алексей Николаевич, системный администратор информационно-коммуникационных систем.

4. Якупов Кирилл Михайлович, техник-программист.
Приложение 2
к приказу № 58-О от 26.06.2026


ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа») 


	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Результат исполнения
	Срок реализации





	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Организационные мероприятия

	2.
	Создание рабочей группы 
по внедрению типового решения 
в сфере образования (ТОР «Моя школа»)
	Директор Кем С.И.
	приказ
	1 июля
2026 года

	3.
	Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Свердловской области в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Заместитель директора по УВР Голубева М.Н.
	не менее 
80% педагогических 
и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА
	1 августа 
2026 года

	4.
	Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций Свердловской области
и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Инженер-программист Шлапакова Т.В.
	не менее 
85% обучающихся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций Свердловской области и их родителей (законных представителей)
прошли регистрацию 
в ЕСИА
	15 сентября 2026 года

	5.
	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области
и их родителями (законными представителями) 
	Техник-программист Якупов К.М.

	не менее 
60% обучающихся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций  Свердловской области и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15 сентября 2026 года

	6.
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные организации Свердловской области)

	7.
	Комплектование 
1-го и 10-го классов в РГИС 
по итогам первой волны приема обучающихся
	Инженер-программист Шлапакова Т.В.
	информация представлена 
в Минцифры России 
и Минпросвещения России
	3 июля 
2026 года

	8.
	В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год
	Инженер-программист Шлапакова Т.В.
	информация направлена в Минцифры России
	10 июля 
2026 года

	9.
	Подключение пользователей 
к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Инженер-программист Шлапакова Т.В.
	все пользователи подключены к ТОР 
«Моя школа» (администраторы)
	19 июля – 
20 августа 
2026 года

	10.
	Подключение пользователей 
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области)
	Инженер-программист Шлапакова Т.В.
	все пользователи 
в образовательных организациях подключены 
к ТОР «Моя школа» (педагогические работники образовательных организаций Свердловской области)
	с 20 августа 
2026 года

	11.
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Заместитель директора по УВР Голубева М.Н.
	сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено
	с 20 августа 
2026 года

	12.
	Представление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Заместитель директора по УВР Голубева М.Н.
	подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	28 августа 
2026 года

	13.
	Заполнение расписания уроков
на 2026/2027 учебный год
	Инженер-программист Шлапакова Т.В.
	расписание уроков
на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям Свердловской области
	1 сентября 
2026 года

	14.
	Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях  Свердловской области
	Инженер-программист Шлапакова Т.В.
	данные внесены 
в ТОР «Моя школа»
	с 8 сентября 2026 года

	15.
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	16.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в мероприятиях 
по подготовке к работе 
в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Заместитель директора по УВР Голубева М.Н.
	все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	1 августа – 
1 сентября 
2026 года

	17.
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Свердловской области в вебинарах 
по часто задаваемым вопросам
	Заместитель директора по УВР Голубева М.Н.
	специалисты Центра компетенций, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах 
по часто задаваемым вопросам
	с 1 сентября 
до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно
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